| Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» Октябрьский проспект,116а, г. Киров обл., 610001 ИНН 4345086310 КПП 434501001 тел/факс (8332) 54-00-77 www.gas43.ru e-mail: info@ gas43.ru 15.10.2012 г. №12(к)пир+смр/инв-1112 | Участникам размещения заказа |
| --- | --- |

Извещение

о внесении изменений в конкурсную документацию

по конкурсу №12(к)пир+смр/инв-1112

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» уведомляет о внесении следующих изменений в конкурсную документацию по конкурсу №12(к)пир+смр/инв-1112:

- проект договора читать в следующей редакции:

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

г. Киров                                                                                                  «___» ______________ 2012г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Чиликина Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________________________ действующего на основании __________________, с другой стороны,

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с третьей стороны,

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за счет средств Инвестора собственными и/или  привлеченными силами выполнить работы по проектированию и строительству «под ключ» объекта газификации «Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области» (далее по тексту – Объект).

  - В рамках исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить следующее:

    - Разработать проектно-сметную документацию для строительства Объекта в соответствии с Заданием на проектирование и Техническим заданием на подготовку документации по планировке территории (Приложение № 1,2 к настоящему договору).

    - Организовать прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации в КОГАУ «Управление государственной экспертизы» (г. Киров), обеспечив получение положительного заключения;

    - Выполнить  работы по строительству Объекта в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу;

    - Обеспечить ведение авторского надзора за строительством объекта;

    - Сдать ЗАКАЗЧИКУ завершенный строительством Объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

    - Выполнить благоустройство территории;

    - Ввести объект в эксплуатацию в установленном порядке.

  - Заказчик обязуется принять выполненные работы, а Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ, УСЛУГ,  МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

  - Стоимость настоящего договора составляет ________________ в т.ч. НДС/НДС не облагается.

В том числе:

- стоимость проектно-изыскательских работ ________________________________

- стоимость государственной экспертизы ___________________________________

- стоимость строительно-монтажных работ __________________________________

- стоимость ведения авторского надзора за строительством объекта_____________________

  - Расчет договорной цены является Приложением № 3 к настоящему договору.

  - Стоимость проектно-изыскательских работ определяется на основании сборников цен, утвержденных Госстроем РФ.

  - Стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании территориальных сметных нормативов, действующих на территории Кировской области на момент разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы.

  - В стоимость проектно-сметной документации по настоящему Договору не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов оплата услуг согласующих организаций, чье участие в согласовании проектно-сметной документации определено компетентными органами.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами в Календарном плане (графике) выполнения этапов работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

Начало работ  – с момента подписания настоящего договора,

выполнение проектно-изыскательских работ - до 20 декабря 2012 г.,

выполнение строительно-монтажных работ – до 15 февраля 2013г.,

выполнение благоустройства – до 15 июня 2013г.

  - Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика, заинтересованных служб, выдавших технические условия, и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем.

  - Дата окончания работ, определенная в п. 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных договором сроков окончания работ. Датой окончания работ является дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

    - Выполнить проектно-изыскательские работы, обеспечив получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации,

    - Поставить к месту строительства  необходимое оборудование и другие материалы, необходимые для строительно-монтажных и пусконаладочных работ, согласно разработанной проектно-сметной  документации.

    - Выполнить собственными силами и средствами или силами третьих лиц строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству Объекта в соответствии со строительными и иными нормами и правилами, регламентирующими проведение данных видов работ.

    - Обеспечить ведение авторского надзора за строительством объекта.

    - Передать ЗАКАЗЧИКУ проектно-сметную документацию на строительство Объекта, а также исполнительную техническую документацию на выполненные строительно-монтажные работы.

    - Предъявить завершенный строительством Объект к вводу в эксплуатацию.

    - Сдать ЗАКАЗЧИКУ выполненные работы (этапы работ) по настоящему Договору в порядке, установленном настоящим Договором.

    - Выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

  - ЗАКАЗЧИК обязан:

    - Назначить приказом по предприятию своего уполномоченного представителя (ответственное лицо) для согласования с ПОДРЯДЧИКОМ организационно-технических вопросов, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ по настоящему Договору, а также для проверки им качества выполняемых подрядных работ.

    - Принять от ПОДРЯДЧИКА выполненные им этапы работ согласно настоящего Договора.

  - ИНВЕСТОР обязан:

    - Обеспечить финансирование проектирования и строительства Объекта.

4.3.3. Оплатить услуги Заказчика по выставленным счетам-фактурам.

4.3.4. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта,  выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

- ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Подрядчик обязан:

5.1.	Выполнить работы по разработке документации по планировке территории:

5.1.1. выявление и согласование с землепользователями прохождение трассы газопровода по земельным участкам,

    - изготовление проекта планировки территории и проекта межевания

    - согласование и утверждение в администрации Бобинского сельского поселения Слободского района и в администрации Слободского района проекта планировки территории в соответствии с ФЗ № 41от 20.03.11г. и ст.46 Градостроительного кодекса

    - разработка чертежа градостроительного плана.

5.2. Осуществить инженерные изыскания для проектирования объекта.

5.3. Разработать проектно-сметную документацию на строительство в соответствии с заданием ЗАКАЗЧИКА на проектирование.

Результатом работ является проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г. (прайс-листы должны быть подобраны на основании коньюктурного анализа цен с выбором наиболее экономичного решения (п.4.25.4.28 МДС 81-35.-2004) с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей материалов и оборудования и согласованы заказчиком).

Количество экземляров вышеуказанной документации определено в Задании на проектирование и Техническом задании на подготовку документации по планировке территории (Приложение № 1,2 к настоящему договору).

5.4. Сопровождать согласование проектно-сметной документации с заинтересованными службами, выдавшими технические условия, в которых закреплена обязанность последующего согласования проекта.

Сопровождать прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, обеспечив получение положительного заключения.

5.5. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в программе AutoCad с типом файлов dwg и с типом файлов pdf и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.

5.6. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.

5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

5.8. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Подрядчику, проект считается принятым.

5.9. Подрядчик обязуется взаимодействовать с экспертами КОГАУ «Управление государственной экспертизы» в процессе прохождения государственной экспертизы и представить Заказчику положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

- ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ  РАБОТ

  - Подрядчик вправе привлекать к осуществлению работ субподрядчиков или иных третьих лиц. Невыполнение субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий договора.

Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков или иных третьих лиц и заключение субподрядных договоров. В информации для согласования должны излагаться: наименование и юридический адрес субподрядной организации или иного третьего лица, предмет договора, наличие допуска СРО (с приложением выписки из ЕГРЮЛ, копий допуска, учредительных документов, проекта договора с указанием вида, объема и срока выполнения поручаемых субподрядчику или иному третьему лицу работ).

  - Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

  - Подрядчик принимает на себя обязательство:  обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если  их применение  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

  - До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкции, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), и журнал входного контроля материалов и изделий.

  - Подрядчик ежедневно ведет общий журнал и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, в противном случае начало работ невозможно.

  - Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет представителю Заказчика общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

  - Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов выполненных работ.

  - Подрядчик за два дня до начала приемки извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.

  - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

  - Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

  - В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

  - Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ, несоблюдение Подрядчиком данного обязательства влечет приостановку работ, что будет являться для Подрядчика нарушением срока начала работ и повлечет ответственность.

  - Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих представителей на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

  - Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

  - Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к системе координат.

  - Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями и Ростехнадзором РФ.

  - Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб.

  - По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе.

  - Порядок сдачи-приемки Работ

    - До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а).

    - Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, КС-6, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры.

    - Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

    - По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение.

    - Заказчик в 15-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений:

а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ;

б) в случае, если представленные результаты Работ содержат незначительные  отклонения от условий договора, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ, в приложении к которому указываются замечания и претензии по результатам Работ и порядок их доработки;

в) в случае, если представленные результаты Работ содержат существенные отклонения от условий договора, Заказчик не принимает результаты Работ.

6.21.6. Результаты Работ, выполненные с замечаниями и (или) претензиями  подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

6.21.7. Результаты Работ, выполненные с существенным отклонением от условий договора, подлежат  доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента непринятия Заказчиком результатов Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором. Заказчик вправе в этом случае потребовать  уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере, указанном в настоящем договоре.

6.21.8. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в двух  экземплярах, один из которых  передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

6.22. Права и обязанности Подрядчика

6.22.1. Подрядчик обязуется:

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания  и  сооружения  любого  типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – Временные сооружения);

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их соответствующими актами приемки;

- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии таких сетей);

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации;

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора;

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения;

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  случае  их  поставки  из  других  стран;

- нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на объектах заказчика на период производства Работ;

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий необходимых для выполнения Работ;

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями договора.

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком;

- незамедлительно предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных договором) работ;

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика.

6.22.2.  Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

6.22.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора.

6.22.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам.

6.22.5. Подрядчик имеет право складировать материалы и оборудование в помещениях, передаваемых заказчиком под производство Работ.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета.

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

3 этап оплаты: оплата стоимости строительно-монтажных работ – на основании актов выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанных Заказчиком и Подрядчиком, и счетов /счетов- фактур, выставленных для оплаты.

  - Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного в установленном порядке.

  - Форма оплаты – денежные средства.

  - Подрядчик самостоятельно рассчитывается с субподрядными организациями  за выполненные работы.

  - Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1).

  - Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, КС-6 утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры.

  - Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

  - Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

  - Удорожание в связи с производством работ в зимнее время рассчитывается по усредненному коэффициенту в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 и ССР; непредвиденные работы и затраты – за фактически выполненные работы с предоставлением подтверждающих документов и расчетов.

  - Цена договора может быть снижена по соглашению сторон.

  - Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

  - Оплате по настоящему Договору подлежит фактически выполненный объем работ, рассчитанный на основании сметы в составе проектно-сметной документации, подтвержденный  Актом сдачи-приемки выполненных работ.

  - Подрядчик гарантирует соответствие Объекта всем условиям и техническому заданию, содержащемуся в конкурсной документации.

  - Подрядчик гарантирует соответствие качества материалов и оборудования Объекта Сертификатам соответствия, ТУ, ГОСТам, СНиПам, другим нормам и правилам, действующим на территории РФ.

  - Гарантия на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию.

  - В течение гарантийного срока Подрядчик обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по качеству Объекта в течение 10 дней. В случае просрочки выполнения этого требования Заказчик  вправе отремонтировать или заменить  оборудование за свой счет с возложением на Подрядчика обязанности возместить понесенные расходы.

  - Право собственности на Объект переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания акта приемки завершенного строительством объекта газораспределительной системы.

  - ПОДРЯДЧИК отвечает за соблюдение безопасных норм и правил производства  выполняемых работ на объекте. Лицо, ответственное за соблюдением безопасности при производстве монтажных и пусконаладочных работ, назначается приказом по предприятию ПОДРЯДЧИКА.

  - Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства об  охране труда.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК гарантируют выполнение своих обязанностей в полном объеме и сроки, определенные условиями настоящего Договора.

  - ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполнения работ в соответствии с техническим заданием ЗАКАЗЧИКА, прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документацией, технологией строительства и действующими СНиП.

  - Претензии ЗАКАЗЧИКА по поводу неудовлетворительного качества выполненных работ по Объекту предъявляются ПОДРЯДЧИКУ в течение 2 лет с момента (даты) получения ЗАКАЗЧИКОМ разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

  - ПОДРЯДЧИК гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных в ходе выполнения работ и в гарантийный срок эксплуатации Объекта.

  - Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта  ЗАКАЗЧИКОМ и третьими лицами, а так же на случаи нарушения правил эксплуатации Объекта ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами.

  - В случае разногласий между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ по качеству выполненных работ ЗАКАЗЧИК вправе требовать назначения независимой экспертизы. Обязанность по организации экспертизы возлагается на ЗАКАЗЧИКА. Оплата экспертных работ производится Стороной, против которой вынесено решение экспертизы, а если они оплачены другой Стороной, последняя вправе требовать возмещения расходов в полном объеме.

  - При обоснованности претензий ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК за свой счет обязан устранить выявленные недостатки. При этом Стороны согласуют сроки выполнения работ по устранению выявленных недостатков.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение обязательств по настоящему Договору Сторона, нарушившая условия Договора, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Уплата пени, штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от выполнения своих договорных обязательств.

  - Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

  - В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы Сторонами путем переговоров, заинтересованная Сторона вправе обратиться в арбитражный суд Кировской области.

  - За задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической документации начисляется неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки;

  - За несоблюдение сроков выполнения этапов работ начисляется неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ по этапу за каждый день просрочки;

  - За несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 3.1. договора, начисляется неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от невыполненных стоимости работ за каждый день просрочки;

  - За невыполнение срока представления форм КС-2, КС-3, КС-6 Заказчику начисляется неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости контракта за каждый день просрочки;

  - За систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые Заказчиком – штраф в размере 0,5% от цены контракта за каждую неявку;

  - При порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

  - Уплата пеней не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения своих обязательств по Договору в натуре, а также от возмещения убытков, возникших в связи с ненадлежащим выполнением ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств, в части не покрытой пенями.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора производится по основаниям, предусмотренным Договором, путем письменного уведомления других Сторон, т.е. путем одностороннего отказа от исполнения Договора без обращения в суд. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения другой Стороной указанного уведомления, если более поздний срок не будет указан в уведомлении.

12.2. Основаниями для расторжения Договора ЗАКАЗЧИКОМ являются:

а) ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств после истечения согласованного Сторонами дополнительного срока для устранения допущенных нарушений, который не может превышать 10 (десяти) календарных дней;

б) задержка ПОДРЯДЧИКОМ начальных, промежуточных или конечных сроков исполнения своих обязательств более чем на 10 (десять) календарных дней;

в) систематическое (более двух раз) нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ;

г) повторное несоблюдение ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ;

д) исключение ПОДРЯДЧИКА из членов саморегулируемой организации, в случае если данное членство является обязательным  для выполнения работ по Договору;

е) форс-мажорные обстоятельства, если они не только временно мешают исполнению Договора, но и делают его исполнение полностью невозможным;

ж) иные основания, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

12.3.   Основаниями для расторжения Договора ПОДРЯДЧИКОМ являются: а) неисполнение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств после истечения согласованного Сторонами дополнительного срока для устранения допущенных нарушений, который, если Стороны не договорятся об ином, не может превышать 10 (десяти) дней;

б) форс-мажорные обстоятельства, если они не только временно мешают исполнению Договора, но и делают его полностью невозможным;

г) иные основания, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

  - При расторжении Договора Стороны в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения уведомления, указанного в п.12.1 Договора, урегулируют вопрос о сумме, на которую претендует каждая из них в связи с фактически выполненными работами и осуществленной поставкой, с учетом всех произведенных ранее выплат. Результаты урегулирования должны быть оформлены актом сверки взаиморасчетов или иным двусторонним документом, а расчеты должны быть произведены в течение 10 (десяти) банковских дней со дня его подписания, если в нем не будет указан иной срок. Если документ, регулирующий указанный вопрос, не будет подписан Сторонами в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора (в том числе по причине отказа любой из Сторон от его подписания или уклонения от его подписания), основанием для окончательных взаиморасчетов будет письменное требование Стороны о выплате причитающейся ей суммы. Данное требование должно быть исполнено в течение 10 (десяти) банковских дней со дня его получения.

  - Если Договор будет расторгнут одной из Сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной, последняя будет обязана возместить первой все убытки, причинные расторжением Договора.

  - Все права на результат работ, выполненных к моменту расторжения Договора, а также на поставленные в место выполнения работ оборудование и материалы принадлежат ЗАКАЗЧИКУ.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой иные обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

  - Все приложения к настоящему Договору  являются его неотъемлемой частью.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

- Приложение № 1. Техническое задание на проектирование.

- Приложение № 2. Техническое задание на подготовку документации по планировке территории

- Приложение № 3. Расчет договорной цены

- Приложение № 4. Календарный план (график) выполнения этапов работ

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ИНВЕСТОР: КОГУП «Агентство энергосбережения» |
| --- | --- | --- |
| 610001 г. Киров, Октябрьский проспект,116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 Наименование получателя: Департамент финансов Кировской обл. (КОГКУ «УГИИ» л/с 04866006433) Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ БИК 043304001 р/сч 40603810800003000001 Директор А.Ю.Чиликин |  | 610046, г. Киров, ул. Уральская,7 р/сч. 40602810227320100232 к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612 г. Киров, БИК 043304609 ИНН 4345046211/ КПП 434501001 Директор С.Г. Рыков |

- конкурсную документацию дополнить формой Приложения №4 к договору «Календарный план (график) выполнения этапов работ» (в прилагаемом файле)

Директор                                                                                                                         А.Ю. Чиликин