ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Город Киров, областной                                                           	________________2012г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

_____________________________________________________________________________в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,

на основании протокола ____________________от  _________________________, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по разработке схемы газоснабжения д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области.

Результатом работ являются отчетные материалы в количестве четырех экземпляров на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде. Заказчик обязуется принять выполненные работы, а Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы за счет  кредитных ресурсов.

1.2. Требования к отчетным материалам изложены Заказчиком в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: в течение 1 месяца с момента подписания договора.

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненной документации по замечаниям Заказчика, органов экспертизы промышленной безопасности и организации, выдавшей ТУ, составляет 10 дней со дня их получения Исполнителем.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. По итогам запроса котировок стоимость настоящего договора составляет ______________________________________, в т.ч. НДС 18% / НДС не облагается.

3.2. Оплата по настоящему договору производится следующим образом: Инвестор перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 180 дней.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  и  экземпляры схемы, согласованной с филиалом ОАО «Кировоблгаз» и администрацией Слободского района, на бумажном носителе, и 1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD с расширением файла XCG в программе «Гидравлический калькулятор».

4.2. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от схемы,  сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи схемы подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, результат работ считается принятым.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При обнаружении недостатков в результате работ, а также в случае получения отрицательного заключения экспертизы, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки в срок не более 10 дней с момента получения замечаний либо Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки с отнесением произведенных затрат на Исполнителя.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

5.4. В случае просрочки выполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе потребовать в пользу Инвестора уплаты неустойки. При нарушении сроков, предусмотренных п. 2.1. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Инвестору неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 0,1 % от стоимости договора.

Выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

6. Прочие условия

6.1. При подписании настоящего контракта Исполнитель обязуется предъявить Заказчику копию свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного СРО (допуск к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

6.2. Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе  проектирования объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется факсо- или телефонограммой.

6.3. При возникновении необходимости корректировки схемы стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.4. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию, материалы и иные результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

- задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

- прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО, указанного в п. 6.1.;

- систематической (более двух раз) неявки на оперативные совещания, организуемые Заказчиком;

6.6. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление, если Исполнитель не направит мотивированный отказ от расторжения договора  в течение 7 дней с момента получения уведомления, то договор считается расторгнутым.

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

6.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями трех Сторон.

6.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

6.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.12. Настоящий  договор составлен  в  трех  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения:

- Техническое задание.

Адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ИНВЕСТОР: КОГУП «Агентство энергосбережения» |
| --- | --- | --- |
| 610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360 Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ БИК 043304001 р/сч 40201810900000100015 Директор______________А.Ю.Чиликин |  | 610046, г. Киров, ул. Уральская,7 р/сч. 40602810227320100232 к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612 г. Киров, БИК 043304609 ИНН 4345046211/КПП 434501001 Директор________С.Г.Рыков |